Экземпляр

ООО "ЖКС №3 Московского района"
Подлежит возврату по адресу:
196247, г.Санкт-Петербург
пр. Новоизмайловский д.85 к.2

ДОГОВОР № 14/10/2016

г. Санкт-Петербург

« 02 » ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Московского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Панова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в

лице Генерального директора Ломовой Валентины Федоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании решения комиссии по закупочной деятельности (протокол от « 31 » октября 2016г., № 14/10/2016), заключили настоящий Договор (далее Договор ) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по комплексному ремонту лестничных клеток в жилых многоквартирных домах по адресам:

- Ленинский проспект, дом 161, л/кл 6;

- Московский проспект, дом 191, л/кл 3;

- Ново измайловский проспект, дом 28 корп. 1, л/кл 1;

- Работы выполняются «Подрядчиком» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Адресным списком (Приложение №2), утвержденной в установленном порядке Сметой (Приложение №3) которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Договора определена на основании результатов проведения открытого запроса предложений не в электронной форме (Протокол комиссии по закупочной деятельности 14/10/2016 от «31» октября 2016г.) с учетом закупочного снижения и составляет 1 200 265,09 (Один миллион двести тысяч двести шестьдесят пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС.

  - При выполнении работ объем выполненных работ может быть изменен по предложению Заказчика, путем составления исполнительной сметы, но не более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с договором, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.

  - В стоимость работ, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек «Подрядчика» и причитающееся ему вознаграждение.

  - Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего Договора Работа оплачивается за фактически выполненные объемы Работ, указанные в техническом задании (приложение №1) и локальной смете (приложение №3) к настоящему Договору.

  - Превышение «Подрядчиком» объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон настоящего Договора, не допускается. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон, в случае необходимости, по факту выполненных Работ, подтвержденных расчетами.

  - Оплата выполненных работ согласно п.2.1 осуществляется по мере поступления средств от населения за 2016 г., путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - В случае изменения расчетного счета, «Подрядчик» обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет «Подрядчик».

  - Объем работы, выполненной «Подрядчиком» с отклонением от технической документации, действующих строительных и технических норм, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате «Заказчиком».

  - Обязательство «Заказчика» по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

Ш. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

- Обязанности «Подрядчика».

- Выполнить работы по комплексному ремонту лестничных клеток в жилых многоквартирных домах по адресам:

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, л/кл 6; Московский проспект, дом 191, л/кл 3; Новоизмайловский проспект, дом 28 корп.1, л/кл1;

- Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора, не позднее «31» декабря 2016года.

- Обеспечить соблюдение персоналом «Подрядчика» и третьими лицами, привлеченными «Подрядчиком» для исполнения Договора, требований техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных, природоохранных, миграционных и других норм и правил, установленных нормативными актами Российской Федерации. «Подрядчик» несёт всю полноту ответственности за нарушения своим персоналом и/или персоналом привлеченных «Подрядчиком» третьих лиц названных требований, норм и правил при выполнении Работ по Договору.

- Устранять за свой счет недостатки и выявленные дефекты выполненных работ по требованию «Заказчика».

- При производстве работ применять только материалы, имеющие удостоверяющие их качество документы. Сертификаты качества или декларации качества подлежат передаче «Заказчику» по окончанию работ и до передачи объекта в эксплуатацию.

- Содержать рабочую площадку (лестничные клетки) и прилегающие к ней участки находящиеся в зоне проведения работ свободными от строительного мусора. Ежедневно по окончанию работ производить уборку рабочей площадки от строительного мусора и материалов. Своевременно производить вывоз мусора образовывающегося при производстве работ.

- Предоставить «Заказчику» перечень сотрудников для предоставления доступа данным лицам на объекты заказчика для выполнения работ предусмотренных данным договором

- Возместить ущерб, причиненный по вине «Подрядчика» или привлеченных им третьих лиц, имуществу «Заказчика» и/или третьих лиц вовремя или в результате

проведения Работ по Договору.

- До приёмки от «Заказчика» по акту приема-передачи объекта для выполнения работ согласовать с «Заказчиком» календарный план-график выполнения работ.

- Оплатить предоставленные «Заказчиком» энергоресурсы потребленные «Подрядчиком» при производстве работ.

- Предоставить «Заказчику» акты о приёмки выполненных работ (КС-2) и акт сдачи объекта в эксплуатации по окончанию работ.

- Обеспечить присутствие своего представителя в течении гарантийного срока при проведении государственными контролирующими органами СПб проверки качества и объёмов выполненных работ.

3. 1. 14. В случае наложения контролирующими органами на «Заказчика» штрафных

санкций за работы выполняемые по условиям договора, сумма штрафа возмещается «Подрядчиком».

3.2. Обязанности Заказчика/

- Передать «Подрядчику» в течении 3-х дней с даты подписания сторонами Договора объект для выполнения работ по акту приема передачи объекта.

- Обеспечить подключение к электросети электроинструмента «Подрядчика» установочной мощностью до 1 кВт и местное освещение зоны проведения Работ.

- Назначить ответственного представителя, который осуществляет координацию работ, технический надзор и контроль за выполнением Работ, производит проверку качества работ и их соответствия условиям настоящего Договора.

- Предоставить «Подрядчику» временные помещения для хранения инструмента, материалов и оборудования.

- Производить приёмку и оплату Работ в порядке, предусмотренном Договором.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

- По окончании Работ «Подрядчика» передает ответственному представителю «Заказчика» Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

- «Заказчик» принимает Работы, и при отсутствии замечаний подписывает Акт сдачи- приёмки выполненных работ или предоставляет мотивированный отказ в подписании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его передачи «Подрядчику».

- В случае мотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ по причинам некачественного оказания Работ, Сторонами составляется Акт с перечнем замечаний и сроков их устранения (далее - Акт с замечаниями).

- «Подрядчик» в соответствии с «Актом с замечаниями», собственными силами и за свой счет обязан устранить все замечания по Работам.

- После устранения «Подрядчиком» всех замечаний, отражённых в Акте с замечаниями «Заказчика», приёмка Работ осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

- В случае принятия решения о необходимости досрочного прекращения Работ Сторонами оформляется соответствующий акт.

В случае досрочного прекращения Работ по настоящему Договору «Заказчик» обязан принять от «Подрядчика» по Акту сдачи-приёмки выполненных работ по степени готовности на момент прекращения Работ и оплатить её стоимость в соответствии с

фактически выполненными объёмами на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ и счёта на оплату.

У.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Подрядчик», по требованию «Заказчика», уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1% от Общей Цены Договора за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору.

- Начисление сумм пеней или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или ущерба осуществляется при условии направления Стороне, допустившей нарушение обязательства, письменного требования и подлежит оплате другой Стороне в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты получения требования и счёта на оплату. При этом суммы неустоек подлежат уплате за весь период с момента нарушения «Подрядчика» обязательств по настоящему Договору.

- Датой признания неустойки Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как они определены статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, повлекших несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором, нарушение иных обязательств Сторон по Договору либо сделавших невозможным или нецелесообразным дальнейшее действие настоящего Договора, Стороны все такие вопросы будут решать путем переговоров.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна доказать существование обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, при помощи достоверных документов, имеющих силу доказательств по законодательству Российской Федерации.

- Стороны обязаны незамедлительно, не позднее 3 (трёх) рабочих дней, уведомить друг друга в письменной форме о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах

- и 6.3. настоящего раздела, о предполагаемом сроке их действия и возможного прекращения.

m СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК изменения и расторжения договора

- Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

- Изменения и/или дополнения положений настоящего Договора, осуществляются по взаимному согласию Сторон и оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- Споры и разногласия по настоящему Договору Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

- Все споры, разногласия или требования, проистекающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, расторжения или недействительности подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

- ГАРАНТИЯ

- Исполнитель гарантирует качество выполняемой им Работы в течение 3-ти (трех) лет от момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненной работы. В случае обнаружения недостатков в его Работе, «Заказчик» направляет письменное уведомление с указанием недостатков Подрядчику», а «Подрядчик» направляет своего уполномоченного представителя на Объект в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения уведомления от «Заказчика» о выявленных недостатках. «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счёт в сроки, согласованные с «Заказчиком».

При не направлении «Подрядчиком» своего представителя к «Заказчику» в вышеуказанный срок либо не устранения недостатков в срок, согласованный с «Заказчиком», «Заказчик» имеет право привлечь к устранению дефектов третьи лица, с отнесением расходов на счёт «Подрядчика», а «Подрядчик» обязуется эти расходы оплатить.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- При изменении места нахождения или реквизитов Сторон, они обязаны в недельный срок письменно известить об этом друг друга.

- Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Подрядчика».

- С момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ, все права на рабочую и исполнительную документацию переходит к «Заказчику» в полном объёме с правом ее использования, распоряжения (распространения) любым не противоречащим закону права способом.

«Подрядчик» гарантирует «Заказчику», что все возможные результаты интеллектуальной деятельности, включенные в рабочую, исполнительную документацию, будут созданы физическими лицами, заключившими с «Подрядчиком» трудовые договоры (контракты) либо гражданско-правовые договоры в рамках выполнения ими трудовых обязанностей (служебное произведение) и все права на результаты интеллектуальной деятельности по условиям таких договоров переходят к «Подрядчику».

- «Подрядчик» гарантирует, что вышеназванные лица в силу заключенных с ними трудовых договоров (контрактов) либо гражданско-правовых договоров (служебное произведение) не могут предъявлять к «Заказчику» каких-либо обоснованных требований или претензий, ссылаясь на свои исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности 10.5 . Неотъемлемою частью договора считать:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Адресный список;

- Приложение № 3 - Сметы на производство работ;

- Приложение № 4 - Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ;

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ООО «ЖКС №3 Московского района»

Адрес: Российская Федерация, 196247, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.85, корп.2

Тел./факс: 8(812)375-58-90 Эл. Почта: info@£ks3.ru ИНН 7810523435 КПП 781001001 БИК 044030653

в ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК» ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРЕ р/сч 40702810655160002586 к/с 30101810500000000653 Заказчик

Е енеральный директор

ООО «ЖКС № 3 Московского района»

Подрядчик ООО «Альянс»

Адрес: Российская Федерация , 192288 г. Санкт- Петербург, ул. Бухарестская, д. 116, корп.1 литера А, пом. ЗН. р/сч в валюте РФ №40702810932250001221 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

ИНН 7816340413 ОГРН 1167847400016 БИК 044030786

к/сч 30101810600000000786 в СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Подрядчик

Г енеральный директор ООО «Альянс»

1^/

/ В.Ф. Ломова/

Приложение № 1

к Договору № 14/10/2016 от«	»	2016 г.

Техническое задание

На выполнение работ по комплексному ремонту лестничных клеток по адресам:

ООО «ЖКС №3 Московского района» согласно адресному списку:

- Ленинский проспект, дом 161, л/кл 6;

- Московский проспект, дом 191, л/кл 3;

- Новоизмайловский проспект, дом 28 корп. 1, л/кл 1.

Предмет поставки:

- выполнение работ по проведению комплексного ремонта в местах общего пользования на лестничных клетках в МКД.

- Цель работы

- выполнение работ по проведению комплексного ремонта в местах общего пользования на лестничных клетках в МКД.

- Требования к выполняемой работе

- Работы по проведению комплексного ремонта в местах общего пользования на лестничных клетках в МКД выполняются из материалов Подрядчика.

- Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами и правилами:

СНиП 3.04.01-87 «Отделочные работы»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СНиП 12-03-99 « Электросварочные и газопламенные работы»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

ПП 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

- Требование к месту, составу и объему работ.

  - Место поставки товара, выполнения работ и оказания услуг.

- Ленинский проспект, дом 161, л/кл 6;

- Московский проспект, дом 191, л/кл 3;

- Новоизмайловский проспект, дом 28 корп.1, л/кл1.

  - Состав работ по комплексному ремонту в местах общего пользования на лестничных клетках.

- Работы по демонтажу старых деревянных ограждающих конструкций в местах общего пользования, и устройство новых перегородок из гипрока (при необходимости).

- Ремонт ограждения маршей лестничных клеток (сварочные работы).

(при необходимости);

- Смена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на энергосберегающие светильники. Замена выключателей в МОП (при необходимости).

- Подготовка поверхности стен и потолков под окраску;

- Окраска поверхностей стен и потолков;

- Цементация полов (при необходимости);

- уборка и затаривание мусора в мешки;

- вывоз мусора.

  - Виды и объемы выполняемых работ:

Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с перечнем и объёмами работ Заказчика, указанными в утвержденной смете. Смета обсчитывается в ТЕР 2001 СПб Госэталон 2012 (редакция 2014 года).

При выполнении работ объем выполненных работ может быть изменен по предложению Заказчика, путем составления исполнительной сметы, но не более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с договором, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.

- Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, используемых Подрядчиком.

При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства.

Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Строительные отходы утилизируются Подрядчиком в установленном порядке.

- Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

- ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик;

- при производстве работ Подрядчиком должно быть назначено лицо ответственное за технику безопасности и охрану труда на объекте;

- весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТО и ОТ в установленном порядке;

- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для работников (каски, рукавицы, респираторы, спец одежда);

- необходимо наличие журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;

- необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правил внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

- Порядок выполнения и сдачи - приемки работ.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящими техническим заданием, сметой и Договором.

По завершению работ Подрядчик представляет объект для сдачи в эксплуатацию комиссии в составе представителей управляющей компании (ООО «ЖКС №3 Московского района», представителей Совета Дома, после чего подписывается комиссионный акт приемки объекта в эксплуатацию. После приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик представляет Заказчику акты о

приёмки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и фотофиксацию.

Заказчик

ООО «ЖКС №3 Московского района»
Г енеральный директор

Подрядчик ООО «Альянс»

Г енеральный директор

1-	(В.Ф. Ломова)

”	2016 г.

Приложение № 2

к Договору № 14/10/2016 от«с2»	2016 г.

Адресный список многоквартирных домов для выполнения работ по комплексному ремонту

лестничных клеток:

| № | Адреса | Наименование услуги | Площадь (м2) | Стоимость работ РУ*~ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинский проспект, дом 161, л/кл 6; | Комплексный ремонт лестничных клеток | 284 | 175 315,41 |
| 2 | Московский проспект, дом 191, л/кл 3; | Комплексный ремонт лестничных клеток | 364,5 | 390 559,21 |
| 3 | Новоизмайловский проспект, дом 28 корп. 1; | Комплексный ремонт лестничных клеток | 812 | 634 390,47 |

Заказчик	Подрядчик

ООО «ЖКС №3 Московского района»	ООО «Альянс»

Генеральный директор

Г енеральный директор

УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер района»

П.В. Сухов

Дефектная ведомость

на комплексный ремонт лестничной клетки №1 по адресу: Новоизмайловский пр., д.28, корп.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 42,0 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 28,0 |
| о J | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором "Антиллесень" | м2 | 30,0 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 3,0 |
| 5 | Побелка потолка | м2 | 556,0 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1126,0 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | м2 | 155,0 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 31,5 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 12,5 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | м2 | 1,6 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 | 43,0 |
| 12 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | м2 | 43,0 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | м2 | 21,0 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | м2 | 48,4 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 36,4 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за один раз | м2 | 27,8 |
| 17 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете | шт | 21 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 26,5 |
| 19 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсо картонным и листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | м2 | 34,32 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 34,32 |
| 21 | Смена светильников в парадной | шт | 50 |
| 22 | Смена светильников на крыльце л /j | шт | 2 |

С.А.Анисимов

Составил: начальник ППО

ООО "Альянс", 19228В, г.Санкт-Петербург,

>11.1, лит.А, пом.ЗН

В.Ф.Ломова

оики - комплексный ремонт лестничной клетки

айловский пр., д.28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на комплексный ремонт лестничной клетки №1 по адресу: Новоизмайловский пр., д.28, корп.1
Основание Дефектная ведомость	Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Октября 2016 г.

634,390 тыс.руб 1 060,16 чел-ч 205,502 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. | Всего | Основной | Экспл. | обслужив ающ. |  |
|  |  |  | ед. изм. |  | машин |  | зарплаты | машин | машины |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРрб 1-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,42 | 3 439,67 | 17,68 | 41 135,67 | 18 650,41 | 63,26 | 228,35 | 95,91 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,519; Имат=5,973; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2 473,03 | 10,59 |  |  | 79,86 | 0,67 | 0,28 |

| 2 | ТЕРрб 1-4-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,28 | 3 495,29 | 19 | 27 582,18 | 12 468,24 | 45,32 | 226,27 | 63,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,519; Имат=5,973; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2 479,92 | 11,38 |  |  | 57,21 | 0,72 | 0,2 |
| J | TEPp62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором "Антиплесень" | 0,3 | 56,08 | 0 | 432,36 | 193,76 | 0 | 3,77 | 1,13 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 протравлен ной поверхност и | 35,97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРрб 1-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,03 | 6 126,11 | 30,61 | 5 039,77 | 2 261,56 | 7,82 | 383,06 | 11,49 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,519; Имат=5,973; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 4 198,34 | 18,33 |  |  | 9,87 | 1,16 | 0,03 |
| 5 | TEPp62-l-02 | Побелка потолка | 5,56 | 293,8 | 7,13 | 47 284,51 | 21 592,39 | 299,14 | 21,1 | 117,32 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 216,28 | 1,58 |  |  | 157,74 | 0,1 | 0,56 |
| 6 | TEPp62-16-03 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 11,26 | 597,16 | 8,03 | 141 515,78 | 59 824,39 | 682,29 | 28,02 | 315,51 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивав мой поверхност и | 295,89 | 1,58 |  |  | 319,45 | од | 1ДЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | прайс | Краска в/д Интерьерная | 0,75442 т | 40 790 |  | 30 772,79 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | 1,55 | 930,42 | 8,03 | 34 312,52 | 15 045,04 | 93,92 | 51,19 | 79,34 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0.68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 540,57 | 1,58 |  |  | 43,97 | од | 0,16 |
| 7.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,032705 т | 166 706,67 |  | 5 452,14 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,315 | 577,89 | 8,03 | 4 387,65 | 1 926,88 | 19,09 | 32,26 | 10,16 |
|  | (0) | Изп= 17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 340,67 | 1,58 |  |  | 8,94 | 0,1 | 0,03 |
| 8.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,006363 т | 166 706,67 |  | 1 060,75 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,125 | 1 043,5 | 0,9 | 3 496,95 | 1 582,15 | 0,85 | 65,94 | 8,24 |
|  | (0) | Изп=Т7,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 704,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | прайс | Эмаль для радиаторов Текс алкидная | 0,002013 | 347 460 |  | 699,26 |  |  |  |  |

|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРр62-32-02 (0) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 0,016 | 1 135,73 | 0,9 | 502,72 | 229,01 | 0,11 | 80,6 | 1,29 |
|  |  |  | ] 00 м2 окрашивае мой поверхност и | 797,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,000258 т | 166 706,67 |  | 42,94 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-35-02 (0) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 0,43 | 1 116,31 | 0,9 | 14 243,73 | 6 582,3 | 2,92 | 80,73 | 34,71 |
|  |  |  | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 852,51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,005848 т | 76 200 |  | 445,62 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр62-18-03 (0) | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 0,43 | 760,68 | 8,03 | 7 690,48 | 3 359,29 | 26,06 | 40,7 | 17,5 |
|  |  |  | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 435,08 | 1,58 |  |  | 12,2 | 0,1 | 0,04 |
| 12.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,005332 т | 166 706,67 |  | 888,88 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | 0,21 | 577,89 | 8,03 | 2 925,1 | 1 284,58 | 12,72 | 32,26 | 6,77 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 340,67 | 1,58 |  |  | 5,96 | 0,1 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,004242 т | 166 706,67 |  | 707,17 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-34-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | 0,484 | 1 186,05 | 0,9 | 15 528,98 | 7 039,9 | 3,29 | 77,74 | 37,63 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 810,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | прайс | Краска масляная | 7,7924 кг | 135,02 |  | 1 052,13 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,364 | 680,19 | 8,03 | 6 561,09 | 2 950,6 | 22,06 | 42,75 | 15,56 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 451,44 | 1,58 |  |  | 10,33 | 0,1 | 0,04 |
| 15.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,007608 т | 166 706,67 |  | 1 268,24 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за один раз | 0,278 | 298,91 | 0,9 | 1 735,08 | 735,34 | 1,89 | 13,78 | 3,83 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 147,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | прайс | Краски масляные готовые к применению для | 0,004337 | 76 200 |  | 330,46 |  |  |  |  |

| 16.1 ¦ ¦ наружных работ ] т ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: | 354 | 155 1 280,74 | 819,75 |
|  | 374,57 | 725,84 705,53 | 2,49 |
| Наименование и значение множителей |  | Значение | Прямые |
| Зарплата | 155725,84 | 1 | 155 725,84 |
| Машины и механизмы | 1280,74 | 1 | 1 280,74 |
| Зарплата машиниста | 705,53 | 1 | 705,53 |
| Материалы | 28757,37 | 1 | 28 757,37 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  | 42 720,38 |
| Итого |  |  | 229 189,86 |
| Итого накладных расходов |  |  | 106 038,07 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 62 572,54 |
| Итого |  |  | 397 800,47 |

| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-4-01 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете | 0,21 | 7 900,44 | 11,68 | 47 914,53 | 21 117,95 | 23,49 | 505 | 106,05 |
|  | (0) | Изп= 17,956; Иэмм=9,577; Имат=2,979; НР=0,7 (0,82*0,85); СП=0,5 (0,62*0,8) | 100 коробок или колод | 5 600,45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр62-9-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,265 | 1 112,6 | 8,03 | 9 129,25 | 4 245,96 | 16,06 | 84,5 | 22,39 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,546; Имат=4,862; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 892,32 | 1,58 |  |  | 7,52 | од | 0,03 |
| 2.1 | прайс | Эмаль алкидная для окон и дверей Текс Профи | 0,005671 т | 240 260 |  | 1 362,51 |  |  |  |  |

ИТОГО:

57 043,78	25 363,91

39,55

7,52

128,44

0,03

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата | 25363,91 | 1 25 363,91 |
| --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 39,55 | 1 39,55 |
| Зарплата машиниста | 7,52 | 1 7,52 |
| Материалы | 1705,01 | 1 1 705,01 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 1 362,51 |
| Итого |  | 28 478,5 |
| Итого накладных расходов |  | 17 674,94 |
| Итого сметной прибыли |  | 12 260,37 |
| Итого |  | 58 413,81 |

| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр67-8-01 (0) | Смена светильников в парадной Изп=17,956; Иэмм=7,625; Имат=4,791; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,5 | 1 048,61 | 0,79 | 21 080,66 | 9 407,33 | 3,01 | 89,1 | 44,55 |
|  |  |  | 100 шт. | 1 047,82 | 0,47 |  |  | 4,22 | 0,03 | 0,02 |
| 1.1 | прайс | Светильник Луч 32 | 50 шт. | 322,47 |  | 16 123,5 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-8-01 (0) | Смена светильников на крыльце Изп=17,956; Иэмм=8,166; Имат=4,89; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,02 | 1 048,61 | 0,79 | 843,23 | 376,29 | 0,13 | 89,1 | 1,78 |
|  |  |  | 100 шт. | 1 047,82 | 0,47 |  |  | 0,17 | 0,03 | 0 |
| 2.1 | прайс | Светильник Луч 64Ф | 2 шт. | 484,1 |  | 968,2 |  |  |  |  |

ИТОГО:	21 923,89	9 783,62	3,14	46,33

4,39	0,02

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата | 9783,62 | 1 9 783,62 |
| --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 3,14 | 1 3,14 |
| Зарплата машиниста | 4,39 | 1 4,39 |
| Материалы | 0 | 1 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 17 091,7 |

Итого	26	882,85

Итого накладных расходов	7	047,36

Итого сметной прибыли	5	089,76

Итого	39	019,97

| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР 10-04-011-01 (0) МДС81-35.2004 п.4.7 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции Изп=17,956; Иэмм=8,161; Имат=4,956; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=2067,07*1,15; ЭММ=132,36*1,25; ЗПм=8,22*1,25; ТЗТ=186,39* 1,15; ТЗТм=0,52*1,25 | 0,3432 | 6 409,52 | . 165,45 | 41 257,25 | 14 649,06 | 463,4 | . 214,35 | 73,56 |
|  |  |  | 100 м2 перегородо к (за вычетом проемов) | 2 377,13 | 10,28 |  |  | 63,35 | 0,65 | 0,22 |
| 1.1 | прайс | Гипсокартон КНАУФ 1,2x3,0 | 13 шт | 3-59,77 |  | 4 677,01 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 15-02-024-01 (0) МДС81-35.2004 п.4.7 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску Изп=17,956; Иэмм=8,161; Имат=4,956; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=759,2* 1,15; ЭММ=53,1* 1,25; ЗПм=4,9*1,25; ТЗТ=71,02*1,15; ТЗТм=2,28*1,25 | -0,3432 | 1 664,01 | 66,38 | -13 137,87 | -5 380,35 | - 185,92 | 81,67 | -28,03 |
|  |  |  | 100 м2 отделываем ой поверхност и | 873,08 | 6,13 |  |  | -37,78 | 2,85 | -0,98 |
| О J | ТЕР 15-04-005-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Изп=17,956; Иэмм=8,161; Имат=4,956; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗГТ=545,9* 1,15; ЭММ=12,21*1,25; ЗПм=0,32*1,25; ТЗТ=46,42*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 0,3432 | 782,74 | 15,26 | 8 678,42 | 3 868,76 | 42,74 | 53,38 | 18,32 |
|  |  |  | 100 м2 окрашивав мой поверхност и | 627,79 | 0,4 |  |  | 2,46 | 0,03 | 0,01 |

| 3.1 | прайс | Краска в/д интерьерная | 0,021622 т | 40 790 |  | 881,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО:

36 797,8	13 137,47

320,22

28,03

63,85

-0,75

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата

Машины и механизмы Зарплата машиниста Материалы

Итого по неучтенным материалам Итого

Итого накладных расходов Итого сметной прибыли Итого

13137,47

320,22

28,03

5582,48

13 137,47 320,22 28,03 5 582,48 5 558,96 24 627,16 12 003,65 5 753,98 42 384,79

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

537619,04*0,18

18%

Е.С. Александрова С.А. Анисимов

537 619,04 96 771,43 634 390,47

Дефектная

на комплексный ремонт лестничной клетки №3 по адресу: Московский пр., д.191

УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Московского района»

П.В. Сухов

| № п/п | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 40,0 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 15,0 |
| 3 | Побелка потолка | м2 | 342,0 |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 724,62 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей рустованных стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 94,38 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | м2 | 54,0 |
| 7 | Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке оконных откосов | м2 | 79,17 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 21,08 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | м2 | 3,7 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 | 48,0 |
| 11 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | м2 | 16,9 |
| 12 | Окраска масляными составами деревянных поручней | м2 | 11,0 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (портал и ограждения лифтов) за один раз | м2 | 273,0 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | м2 | 4,0 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | м2 | 5,0 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 5,3 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за один раз | м2 | 5,6 |
| 18 | Ремонт ступеней бетонных | шт | 9 |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 8,8 |
| 20 | Смена светильников ( | шт | 44 |
| 21 | Смена выключателей ' | шт | 4 |
| 22 | Смена почтовых ящиков Ччч | шт | 1 |

С.А.Анисимов

Составил: начальник ППО

ФОРМА № 4 СОГЛАСОВАНО

ООО "Альянс1', 192288, г.Санкт-Петербург,

Л, лит.А, пом.ЗН

В.Ф.Ломова

(си - комплексный ремонт лестничной клетки

Шр., д.191 - 3 л/кл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на комплексный ремонт лестничной клетки №3 по адресу: МосковсжЕгпр,-

Основание Дефектная ведомость	Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость •
Сметная заработная плата -

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Сентября 2016 г.

'ЖКС №3 Московского района",

Новоизмайловский пр., д. 85, корп.2

А.В. Панов

390,559 тыс.руб 645,52 чел-ч 124,108 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количеств о | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. | Всего | Основной | Экспл. | обслужив ающ. |  |
|  |  |  | ед. изм. |  | машин |  | зарплаты | машин | машины |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРрб 1-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,4 | 3 439,67 | 17,68 | 39 159,86 | 17 762,29 | 59,98 | 228,35 | 91,34 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,481; Имат=5,929; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2 473,03 | 10,59 |  |  | 76,06 | 0,67 | 0,27 |
| 2 | ТЕРрб 1-4-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,15 | 3 495,29 | 19 | 14 769,48 | 6 679,42 | 24,17 | 226,27 | 33,94 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,481; Имат=5,929; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2479,92 | 11,38 |  |  | 30,65 | 0,72 | '0,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕРр62-1-02 | Побелка потолка | 3,42 | 293,8 | 7,13 | 29 066,61 | 13 281,65 | 185,27 | 21,1 | 72,16 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 216,28 | 1,58 |  |  | 97,03 | 0,1 | 0,34 |
| 4 | ТЕРр62-16-03 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 7,2462 | 597,16 | 8,03 | 90 899,09 | 38 499,07 | 442,1 | 28,02 | 203,04 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 295,89 | 1,58 |  |  | 205,58 | 0,1 | 0,72 |
| 4.1 | прайс | Краска в/д Интерьерная | 0,485495 т | 40 790 |  | 19 803,36 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-19-01 прим | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 0,9438 | 252,74 | 2,83 | 6 816,46 | 3 125,34 | 20,29 | 18,46 | 17,42 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 184,42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕРр62-19-09 прим | При окраске ранее окрашенных стен рустованных добавлять к расценке 62-19-1 | 0,9438 | 24,68 | 0 | 869,96 | 418,25 | 0 | 2,47 | J |

|  | (0)" | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; HF=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 24,68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРрб2-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | 0,54 | 930,42 | 8,03 | 11 937,36 | 5 241,5 | 32,95 | 51,19 | 27,64 |
|  | (0) | Изп= 17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 540,57 | 1,58 |  |  | 15,32 | 0,1 | 0,05 |
| 7.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,011394 т | 166 706,67 |  | 1 899,46 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-1-04 | Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке оконных откосов | 0,7917 | 181,55 | г то | 4 406,76 | 2 030,86 | 32,06 | 14,3 | 11,32 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 142,86 | 1,58 |  |  | 22,46 | О,1 | 0,08 |
| 9 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,2108 | 1 043,5 | 0,9 | 5 891,44 | 2 668,13 | 1,44 | 65,94 | 13,9 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 704,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | прайс | Эмаль для радиаторов Текс алкидная | 0,003394 т | 347 460 |  | 1 179,24 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 0,037 | 1 135,73 | 0,9 | 1 161,53 | 529,59 | 0,25 | 80,6 | 2,98 |

|  | ТО) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78,гНР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 797,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,000596 т | 166 706,67 |  | 99,31 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 0,48 | 1 116,31 | 0,9 | 15 889,66 | 7 347,68 | 3,28 | 80,73 | 38,75 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 852,51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,006528 т | 76 200 |  | 497,43 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 0,169 | 760,68 | 8,03 | 3 018,21 | 1 320,28 | 10,31 | 40,7 | 6,88 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 435,08 | 1,58 |  |  | 4,79 | 0,1 | 0,02 |
| 12.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к примененшо | 0,002096 т | 166 706,67 |  | 349,35 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-18-01 | Окраска масляными составами деревянных поручней | 0,11 | 1 821,96 | 8,03 | 5 938,66 | 2 742,77 | 6,71 | 129,9 | 14,29 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1 388,63 | 1,58 |  |  | 3,12 | од | 0,01 |
| 13.1 | прайс | Краска масляная Дитекс МА-15 | 0,001507 т | 106 616,69 |  | 160,67 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (портал и ограждения лифтов) за один раз | 2,73 | 298,91 | 0,9 | 17 005,14 | 7 221,12 | 18,67 | 13,78 | 37,62 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 147,31 | '0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,042588 т | 76 200 |  | 3 245,21 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | 0,04 | 577,89 | 8,03 | 556,43 | 244,68 | 2,44 | 32,26 | 1,29 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 340,67 | 1,58 |  |  | 1,13 | 0,1 | 0 |
| 15.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,000808 т | 166 706,67 |  | 134,7 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр62-34-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | 0,05 | 1 186,05 | 0,9 | 1 602,7 | 727,26 | 0,34 | 77,74 | 3,89 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 810,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | прайс | Краска масляная | 0,805 кг | 135,02 |  | 108,69 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,053 | 680,19 | 8,03 | 954,39 | 429,62 | 3,23 | 42,75 | 2,27 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 451,44 | 1,58 |  |  | 1,5 | 0,1 | 0,01 |
| 17.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,001108 т | 166 706,67 |  | 184,66 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз | 0,056 | 298,91 | 0,9 | 348,82 | 148,13 | 0,38 | 13,78 | 0,77 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 147,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,000874 т | 76 200 |  | 66,57 |  |  |  |  |

ИТОГО:	250	110	843,87	581,83

292,56	417,64	457,64	1,61

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата | 110417,64 | 1 110 | 417,64 |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 843,87 | 1 | 843,87 |
| Зарплата машиниста | 457,64 | 1 | 457,64 |
| Материалы | 19531,17 | 1 19 | 531,17 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 27 | 728,65 |
| Итого |  | 158 | 978,97 |
| Итого накладных расходов |  | 75 | 149,72 |
| Итого сметной прибыли |  | 44 | 350,13 |
| Итого |  | 278 | 478,82 |

| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр59-5-02 | Ремонт ступеней бетонных | 0,09 | 1 621,81 | 21,13 | 3 988,16 | 1 755,86 | 17,42 | 102,89 | 9,26 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=9,158; Имат=4,806; НР=0,65 (0,76*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) | 100 ступеней | 1 086,52 | 4,58 |  |  | 7,4 | 0,29 | 0,03 |
| 2 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,088 | 9 681,6 | 137,45 | 9 445,56 | 2 326,77 | 99,29 | 137,75 | 12,12 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Изп=17,956; Иэмм=8,209; Имат=4,969; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=1280,45*1,15; ЭММ=109,96*1,25; ЗПм=40,57*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,66*1,25 | 100 м2 покрытия | 1 472,52 | 50,71 |  |  | 80,13 | 3,33 | 0,29 |

ИТОГО:

13 433,72	4 082,63

116,71

87,53

21,38

0,32

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата |  | 4082,63 | 1 ~ 4 082,63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы |  | 116,71 | 1 116,71 |
| Зарплата машиниста |  | 87,53 | 1 87,53 |
| Материалы |  | 3751,89 | 1 3 751,89 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  | 0 |
| Итого |  |  | 8 038,76 |
| Итого накладных расходов |  |  | 3 408,6 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 2 073,89 |
| Итого |  |  | 13 521,25 |

| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о J | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр67-8-01 (0) | Смена светильников Луч 83 Изп=17,956; Иэмм=8,237; Имат=5,042; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,44 | 1 048,61 | 0,79 | 18 551,19 | 8 278,45 | 2,86 | 89,1 | 39,2 |
|  |  |  | 100 шт. | 1 047,82 | 0,47 |  |  | 3,71 | 0,03 | 0,01 |
| 1.1 | прайс | Светильник Луч 83 | 10 шт. | 848,14 |  | 8 481,4 |  |  |  |  |
| 1.2 | прайс | Светильник Луч 34 | о о шт | 322,47 |  | 10 641,51 |  |  |  |  |
| 1.3 | прайс | Светильник Луч 64 | 1 шт | 484,1 |  | 484,1 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-9-01 (0) | Смена выключателей Изп=17,956; Иэмм=8,237; Имат=5,042; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,04 | 267,27 | 0 | 430 | 191,96 | 0 | 24,1 | 0,96 |
|  |  |  | 100 шт. | 267,27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | прайс | Выключатель Этюд | 4 шт. | 75,68 |  | 302,72 |  |  |  |  |

ИТОГО:	18 981,19	8 470,41	2,86	40,16

3,71	0,01

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата | 8470,41 | 1 8 470,41 |
| --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 2,86 | 1 2,86 |
| Зарплата машиниста | 3,71 | 1 3,71 |
| Материалы | 0 | 1 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 19 909,73 |
| Итого |  | 28 386,71 |
| Итого накладных расходов |  | 6 101,37 |

"Итого сметной прибыли Итого

4 406,54 38 894,62

| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-18-02 прим | Смена почтовых ящиков | 0,01 | 222,64 | 0,9 | 87,68 | 39,82 | 0,09 | 21,28 | 0,21 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=9,603; Имат=2,854; НР=0,7 (0,82*0,85); СП=0,5 (0,62*0,8) | 100 коробок | 221,74 | 0 |  |  | ~о1 | _(Г | 0 |

| ИТОГО: |  | 87,68 | 39,82 0,09 0 | 0,21 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и значение множителей |  |  | Значение | Прямые |
| Зарплата |  | 39,82 | 1 | 39,82 |
| Машины и механизмы |  | 0,09 | 1 | 0,09 |
| Зарплата машиниста |  | 0 | 1 | 0 |
| Материалы |  | 0 | 1 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  | 39,91 |
| Итого накладных расходов |  |  |  | 27,87 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  | 19,91 |
| Итого |  |  |  | 87,69 |
| Наименование и значение множителей |  |  | Значение | Прямые |
| Итого |  |  |  | 330 982,38 |
| НДС |  | 330982,38*0,18 | 18% | 59 576,83 |
| Итого |  |  |  | 390 559,21 |
| СОСТАВИЛ |  | Е.С.Александрова |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  | А С.А. Анисимов |  |  |

I

УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Московского района»

П.В. Сухов

Дефектная

на комплексный ремонт лестничной клетки №6 по

пр., д.161

| № п/п | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,0 |
| 2 | Побелка потолка | м2 | 287,2 |
| о | Окраска стен оклеенных обоями | м2 | 397,7 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | м2 | 47,7 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 8,7 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | м2 | 3,3 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 | 60,3 |
| 8 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | м2 | 16,9 |
| 9 | Окраска масляными составами деревянных поручней | м2 | 9,7 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (портал лифтов) за один раз | м2 | 31,5 |
| 11 | Окраска масляным и составам и ранее окрашенных металлических сеток лифтов за 1 раз | м2 | 97,6 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | м2 | 19,5 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | м2 | 3,8 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,2 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за один раз | м2 | 6,7 |
| 16 | Ремонт ступеней бетонных | шт | 9 |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 2,4 |
| 18 | Смена светильников | шт | 16 |
| 19 | Смена выключателей | шт | 2 |

Составил: начальник ППО

С.А.Анисимов

ФОРМА №4'

ООО "Альянс", 192288, г.Санкт-Петербург,

п.1, лит.А, пом.ЗН

В.Ф.Ломова

реи - комплексный ремонт лестничном клетки

^пр., д. 161 - 6 л/кл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на комплексный ремонт лестничной клетки №6 по адресу: Ленинский пр., дЛ61

Основание Дефектная ведомость	Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость •
Сметная заработная плата -

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Сентября 2016 г.

"ЖКСЛ»Э*МПП»вского района",

овоизмайловский пр., д. 85, корп.2

А.В. Панов

175,315 тыс.руб 309,42 чел-ч 59,719 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. | Всего | Основной | Экспл. | обслуживающ. |  |
|  |  |  | ед. изм. |  | машин |  | зарплаты | машин | машины ¦ |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРрб 1-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,02 | 3 439,67 | 17,68 | 1 957,99 | 888,11 | 3 | 228,35 | 4,57 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=8,481; Имат=5,929; НР=0,67 (0,79*0,85); СЕЮ,4 (0,5*0,8) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2 473,03 | 10,59 |  |  | 3,8 | 0,67 | 0,01 |
| 2 | ТЕРр62-1-02 | Побелка потолка | 2,872 | 293,8 | 7,13 | 24 409,15 | 11 153,48 | 155,59 | 21,1 | 60,6 |

|  | ' (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,73; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проем | 216,28 | 1,58 |  |  | 81,48 | 0,Г | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о D | ТЕР 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 3,977 | 113,33 | 0 | 17 561,8 | 8 093 | 0 | 9,64 | 38,34 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Изп=17,956; Иэмм=8,209; Имат=4,969; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); 311=98,55*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 поверхност и стен | 113,33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 101-9851-029П | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВАК-14 | 0,063632 т | 41 185,7 |  | 2 620,73 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фризов | 0,477 | 930,42 | 8,03 | 10 544,67 | 4 629,99 | 29,1 | 51,19 | 24,42 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 540,57 | 1,58 |  |  | 13,53 | 0,1 | 0,05 |
| 4.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,010065 т | 166 706,67 |  | 1 677,85 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,087 | 1 043,5 | 0,9 | 2 431,47 | 1 101,18 | 0,59 | 65,94 | 5,74 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 704,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | прайс | Эмаль для радиаторов Текс алкидная | 0,001401 т | 347 460 |  | 486,69 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 0,033 | 1 135,73 | 0,9 | 1 035,96 | 472,34 | 0,23 | 80,6 | 2,66 |

|  | " (0), | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 797,13 | -0 |  |  | 0 | '0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,000531 т | 166 706,67 |  | 88,57 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 0,603 | 1 116,31 | 0,9 | 19 961,38 | 9 230,52 | 4,12 | 80,73 | 48,68 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 852,51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,008201 т | 76 200 |  | 624,9 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 0,169 | 760,68 | 8,03 | 3 018,21 | 1 320,28 | 10,31 | 40,7 | 6,88 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат±=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 435,08 | 1,58 |  |  | 4,79 | од | 0,02 |
| 8.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,002096 т | 166 706,67 |  | 349,35 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-18-01 | Окраска масляными составами деревянных поручней | 0,097 | 1 821,96 | 8,03 | 5 236,82 | 2 418,62 | 5,92 | 129,9 | 12,6 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1 388,63 | 1,58 |  |  | 2,75 | од | 0,01 |
| 9.1 | прайс | Краска масляная Дитекс МА-15 | 0,001329 т | 106 616,69 |  | 141,68 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (портал лифтов) за один раз | 0,315 | 298,91 | 0,9 | 1 962,13 | 833,21 | 2,15 | 13,78 | 4,34 |

|  | " (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); 01=0,4(0,5*0,8) | 100 м2 окрашивав мой поверхност и | 147,31 | " 0 |  |  | 0 | ' 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,004914 т | 76 200 |  | 3.74,45 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических сеток лифтов за 1 раз | 0,976 | 776,84 | 0,9 | 24 689,88 | 11 612,8 | 6,67 | 62,75 | 61,24 |
|  | (0) | Изп-17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); 01=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 662,64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,011614 т | 76 200 |  | 885,02 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРрб2-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% тамбур | 0,195 | 577,89 | 8,03 | 2 712,58 | 1 192,83 | 11,9 | 32,26 | 6,29 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); 01=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 340,67 | 1,58 |  |  | 5,53 | од | 0,02 |
| 12.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,003939 т | 166 706,67 |  | 656,66 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-34-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл/щитов за 2 раза | 0,038 | 1 186,05 | 0,9 | 1 218,05 | 552,72 | 0,26 | 77,74 | 2,95 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); 01=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 810,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | прайс | Краска масляная | 0,6118 кг | 135,02 |  | 82,61 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,032 | 680,19 | 8,03 | 576,23 | 259,39 | 1,95 | 42,75 | 1,37 |

|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 451,44 | 1,58 |  |  | 0,91 | -0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | прайс | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0,000669 т | 166 706,67 |  | 111,49 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за один раз | 0,067 | 298,91 | 0,9 | 417,34 | 177,22 | 0,46 | 13,78 | 0,92 |
|  | (0) | Изп=17,956; Иэмм=7,598; Имат=4,78; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 147,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | прайс | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,001045 т | 76 200 |  | 79,64 |  |  |  |  |

ИТОГО:	117	53 935,69	232,25	281,6

733,66	!! 2,79	0,4

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

| Зарплата | 53935,69 | 1 53 935,69 |
| --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 232,25 | 1 232,25 |
| Зарплата машиниста | 112,79 | 1 112,79 |
| Материалы | 4473,91 | 1 4 473,91 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 8 179,64 |
| Итого |  | 66 934,28 |
| Итого накладных расходов |  | 37 715,22 |
| Итого сметной прибыли |  | 21 376,61 |
| Итого |  | 126 026,11 |

| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр59-5-02 (0) | Ремонт ступеней бетонных Изп=17,956; Иэмм=9,158; Имат=4,806; НР=0,65 (0,76*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) | 0,09 | 1 621,81 | 21,13 | 3 988,16 | 1 755,86 | 17,42 | 102,89 | 9,26 |
|  |  |  | 100 ступеней | 1 086,52 | 4,58 |  |  | 7,4 | 0,29 | 0,03 |

| 2 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 0,024 | 9 681,6 | 137,45 | 2 576,06 | 634,57 | 27,08 | 137,75 | 3,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноцветных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (О)МДС | Изп=17,956; Иэмм=8,209; Имат=4,969; | 100 м2 | 1 472,52 | 50,71 |  |  | 21,85 | 3,33 | 0,08 |
|  | 81-35.2004.п.4.7 | НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=1280,45*1,15; ЭММ=109,96*1,25; ЗПм=40,57*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,66* 1,25 | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |

| ИТОГО: |  | 6 564,22 | 2 390,43 44,5 29,25 | 12,57 0,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и значение множителей |  |  | Значение | Прямые |
| Зарплата |  | 2390,43 | 1 | 2 390,43 |
| Машины и механизмы |  | 44,5 | 1 | 44,5 |
| Зарплата машиниста |  | 29,25 | 1 | 29,25 |
| Материалы |  | 1184,98 | 1 | 1 184,98 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  | 0 |
| Итого |  |  |  | 3 649,16 |
| Итого накладных расходов |  |  |  | 1 763,16 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  | 1 181,15 |
| Итого |  |  |  | 6 593,47 |

| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр67-9-01 (0) | Смена выключателей Изп=17,956; Иэмм=8,237; Имат=5,042; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,02 | 267,27 | 0 | 215 | 95,98 | 0 | 24,1 | 0,48 |
|  |  |  | 100 шт. | 267,27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | прайс | Выключатель Этюд | 2 шт. | 75,68 |  | 151,36 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-8-01 (0) | Смена светильников с лампами накаливания Изп=17,956; Иэмм=8,237; Имат=5,042; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 0,16 | 1 048,61 | 0,79 | 6 745,89 | 3 010,34 | 1,04 | 89,1 | 14,26 |
|  |  |  | 100 шт. | 1 047,82 | 0,47 |  |  | 1,35 | 0,03 | 0 |
| 2.1 | прайс | Светильник Луч 83 | 7 шт. | 848,14 |  | 5 936,98 |  |  |  |  |
| 2.2 | прайс | Светильник Луч 34 | 9 шт | 322,47 |  | 2 902,23 |  |  |  |  |

ИТОГО:

6 960,89	3 106,32

1,04

1,35

14,74

0

| Наименование и значение множителей |  |  | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарплата |  | 3106,32 | 1 | 3 106,32 |
| Машины и механизмы |  | 1,04 | 1 | 1,04 |
| Зарплата машиниста |  | 1,35 | 1 | 1,35 |
| Материалы |  | 0 | 1 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  | 8 990,57 |
| Итого |  |  |  | 12 099,28 |
| Итого накладных расходов |  |  |  | 2 237,53 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  | 1 615,99 |
| Итого |  |  |  | 15 952,8 |
| Наименование и значение множителей |  |  | Значение | Прямые |

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

148572,38*0,18

18%

Е.С. Александрова С.А. Анисимов

148 572,38 26 743,03 175 315,41

Приложение № 4

к Договору № 14/10/2016 от«	»	2016 г.

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ

АКТ N2	ОТ	20	Г.

Заказчик:

| № | Наименование работ, услуг | Адреса | Площадь | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Итого: В том числе НДС

| Всего оказано услуг цифрами, на сумму | цифрами | руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма прописью |  | рублей | копеек. |

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От Подрядчика	От Заказчика

Должность	Должность

Ф.И.О.		 Ф.И.О.

подпись	подпись

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ утверждена ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик

ООО «ЖКС №3 Московского района»
Г енеральный директор

Подрядчик ООО «Альянс»

Г енеральный директор